Versie 2

20-11-2018



Ontwerp

bed & breakfast

Uitgereikt door: Diego de beer

DESIGN DESTINY

nova

# Ontwerp

## Ontwikkel een plan

### Missie en doelen

Onze missie is om een website te bouwen voor Bed & breakfast zodat zij zich online beter kunne profileren met de volgende doelen

### Doelen

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. | Beschrijving |
|  | Rekentool om tarieven te berekenen. |
|  | Contact informatie verschaffen. |
|  | Duidelijk maken wat B&B aanbiedt met welke prijzen. |
|  | Reserveren via de site mogelijk maken. |
|  | Met 21-11-2018 klaar zijn. |

### Rollen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Beschrijving | Lid |
| Projectleider | Leidinggeven. | Diego |
| Notulist | Behoud contact met de opdrachtgever en schrijft de benodigde Documenten. | Diego |
| Designer | Ontwerpen van de website en de front-end van de applicatie. | Patrick Rick |
| Programmeur | Programmeren van de website en de Front- en backend van een applicatie. | Patrick Rick |

### Op te leveren producten

|  |  |
| --- | --- |
| Product | Beschrijving |
| Logo | Een logo voor B&B. |
| Website: Hope page | Een webpagina met algemene informatie. |
| Website: Reserveren page | Een webpagina om te reserveren. |
| Website: Contact page | Een webpagina met contact informatie. |
| Rekentool | Een rekentool om de tarieven te berekenen. |

## Test het plan

### Eisen

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. | Beschrijving |
|  | Een website die duidelijk aangeeft wie B&B zijn en wat zij doen. |
|  | Een rekentool waarmee tarieven berekend kunnen worden. |
|  | Een reservering kunnen plaatsen d.m.v. de rekentool. |
|  | Lichte, zachte kleuren op de opgeleverde producten. |
|  | De website moet voorzien zijn van foto’s van de kamers van B&B. |
|  | Op de website duidelijk maken hoe B&B bereikbaar zijn. |
|  | Alles moet op 21-11-2018 klaar opgeleverd worden. |

### Sprintplanning

|  |  |
| --- | --- |
| Dag | Beschrijving |
| 1. 2 | Samenwerkingsovereenkomst, Design Home |
| 13 | PvE, Design Contact |
| 14 | Projectplan, Design Reserveren |
| 15 | Realisatieplan |
| 19 | Rekentool, Testrapport |
| 20 | Acceptatietest |
| 21 | Presentatie |